乡村教学辅助平台

接口协议文档

—— 模块拆分与外包对接规范 ——

版本：v1.0
日期：2026-07-09
技术栈：Supabase + PostgreSQL + 前端框架

# 目录

一、引言

二、模块拆分总览

2.1 主干模块（自研）

2.2 可外包模块清单

2.3 模块依赖关系图

三、全局配置与常量规范

3.1 业务规则常量

3.2 枚举值全集

3.3 默认配置参数

3.4 前端全局状态约定

3.5 样式/CSS 全局变量

四、通用接口契约

4.1 数据交换格式

4.2 认证与权限

4.3 错误码规范

五、模块A：前端界面开发

5.1 职责边界

5.2 输入规格

5.3 输出规格

5.4 接口清单

5.5 验收标准

六、模块B：题库内容建设

6.1 职责边界

6.2 输入规格

6.3 输出规格

6.4 接口清单

6.5 验收标准

七、模块C：Word/PDF导出服务

7.1 职责边界

7.2 输入规格

7.3 输出规格

7.4 接口清单

7.5 验收标准

八、模块D：教材内容数字化

8.1 职责边界

8.2 输入规格

8.3 输出规格

8.4 接口清单

8.5 验收标准

九、模块E：闯关游戏交互组件

9.1 职责边界

9.2 输入规格

9.3 输出规格

9.4 接口清单

9.5 验收标准

十、错题本功能（补充模块）

十一、对接验收流程

十二、附录

# 一、引言

本文档是《乡村教学辅助平台》的接口协议文档，旨在明确系统各模块的职责边界，规范主干团队与外包团队之间的数据交换格式，确保各模块能够独立开发、独立测试，最终通过标准接口实现无缝集成。

技术栈约定：后端数据层采用 Supabase（PostgreSQL + 行级安全 RLS + REST API），前端采用现代 Web 框架（React / Vue 等）。所有模块之间的数据交换统一使用 JSON 格式，接口调用统一通过 Supabase Client 或标准 HTTP REST API。

阅读对象：本文档面向两类读者——
（1）主干团队（核心自研）：负责系统架构、数据库 Schema、RLS 策略、核心业务逻辑；
（2）外包团队（独立模块）：负责前端界面、题库录入、导出服务、教材数字化、游戏交互等可拆分模块。

# 二、模块拆分总览

## 2.1 主干模块（核心团队自研）

以下模块属于系统核心，涉及数据安全、业务规则、架构稳定性，必须由主干团队亲自把控，不对外外包：

| 模块名称 | 职责说明 | 不外包原因 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构设计 | 整体技术选型、模块划分、部署方案 | 架构决策直接影响系统可维护性和扩展性 |
| Supabase 数据库 Schema | 表结构设计、字段类型、索引、外键、约束 | Schema 是系统根基，变更成本高 |
| RLS 安全策略配置 | 行级安全策略（Row Level Security），确保教师数据隔离 | 安全策略错误会导致数据泄露 |
| 核心业务逻辑（RPC） | 抽题算法、自动定级算法、排行榜聚合、闯关判定 | 业务规则是产品核心竞争力 |
| 用户认证流程 | Supabase Auth 集成、登录/注册/密码找回、Token 管理 | 认证安全涉及用户隐私和法律责任 |
| 接口契约制定 | 本文档的编写、维护、版本控制 | 契约是多方协作的根基，必须主干掌控 |

## 2.2 可外包模块清单

以下模块具有明确的输入输出边界，可以独立开发，适合外包给第三方团队或个人开发者：

| 模块代号 | 模块名称 | 外包内容 | 预估工期 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块A | 前端界面开发 | 全部前端页面（HTML/CSS/JS/组件） | 3-4 周 | 前端项目代码 + 构建产物 |
| 模块B | 题库内容建设 | 四年级数学计算题的录入、分类、校对 | 2-3 周 | CSV/JSON 数据文件 + 导入脚本 |
| 模块C | Word/PDF 导出服务 | 接收题目 JSON，生成可打印的 Word 或 PDF | 1-2 周 | 独立服务/函数 + API 文档 |
| 模块D | 教材内容数字化 | 将纸质教材转换为结构化数字内容 | 2-3 周 | Markdown/JSON 文件 |
| 模块E | 闯关游戏交互组件 | 答题界面、动画、计时器、反馈效果 | 2 周 | 可复用前端组件库 |

## 2.3 模块依赖关系图

下图展示了主干模块与可外包模块之间的依赖关系。所有可外包模块必须通过"接口契约层"与主干模块对接，不得直接访问数据库或绕过 RLS 策略。

图 2-1 模块拆分与接口依赖关系图

依赖关系说明：
（1）蓝色区域（主干模块）是系统地基，不依赖任何外包模块。
（2）绿色区域（外包模块）各自独立，彼此之间无直接依赖，均通过主干提供的接口契约对接。
（3）接口契约层（橙色虚线框）是双方的"合同"，包含数据格式、API 签名、错误码、验收标准。
（4）任何外包模块如需修改接口契约，必须向主干团队提交变更申请，经评审通过后更新文档版本。

# 三、全局配置与常量规范

本章定义所有外包模块必须遵守的**全局默认值、枚举范围、共享约束**。任何外包模块不得在这些常量上自行决定、硬编码不同的值。如需变更，必须向主干团队提交《接口变更申请单》。

## 3.1 业务规则常量

以下数值在整个系统中固定不变，所有外包模块必须严格遵守：

| 常量名 | 值 / 范围 | 适用模块 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEVELS_PER_UNIT | 10（固定） | 模块E | 每个单元严格设置 10 个关卡，不得增减 |
| FIRST_LEVELING_QUESTIONS | 60（固定） | 模块E | 首次定级测试：60 题限时测试，依据答题正确率和连续正确数量综合判定是否通过 |
| TEST_DEFAULT_COUNT | 10~30（前端可选） | 模块A | 基础测试默认抽题数量，由教师在 UI 上选择 10/15/20/25/30 题 |
| DIFFICULTY_RATIO | 暂不固定 | 模块B | 目前难以区分难度，后续补充。当前题库不区分难度等级（difficulty 统一为 1） |
| QUESTION_TIMEOUT_SECONDS | 60（固定） | 模块E | 闯关模式每题限时 60 秒，倒计时最后 5 秒变红闪烁 |
| EXPORT_URL_EXPIRES_HOURS | 48（固定） | 模块C | 导出文件下载链接有效期 48 小时，过期后返回 403 |
| PAGE_SIZE_DEFAULT | 20（固定） | 模块A | 分页接口默认每页 20 条，不得使用其它默认值 |
| API_TIMEOUT_MS | 10000（固定） | 模块A | 前端 API 请求超时时间 10 秒 |
| MIN_ANIMATION_DURATION | 300（固定） | 模块E | 答题反馈动画最短时长 300ms，确保肉眼可感知 |

重要说明：
· LEVELS_PER_UNIT = 10 是固定值，不是范围。模块E 的关卡列表必须显示 10 关。
· FIRST_LEVELING_QUESTIONS = 60 的定级逻辑：学生在固定时间内不断答题，系统根据答题正确率和连续正确数量，综合判定是否通过定级。具体判定标准由主干团队通过 RPC 函数实现，模块E 只负责渲染和调用回调。
· DIFFICULTY_RATIO 暂不生效：当前所有题目 difficulty 统一为 1，后续版本启用难度分级时再统一调整。

## 3.2 枚举值全集

以下枚举值由主干团队统一定义，外包模块**禁止自行扩展**新值：

| 枚举名 | 允许值 | 当前有效值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grade（年级） | string[] | ["四年级上", "四年级下"] | 当前仅开放四年级，后续扩展需申请 |
| QuestionType（题目类型） | string[] | ["计算题"] | 当前只支持计算题，预留 "选择题" "填空题" |
| Difficulty（难度） | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 1 | 当前统一为 1，后续启用 |
| ExportFormat（导出格式） | "docx" ¦ "pdf" | 两者皆可 | 模块C 必须支持两种格式 |
| PageSize（分页） | 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 50 | 20（默认） | 前端可选，但默认必须是 20 |
| AnimationType（反馈类型） | "correct" ¦ "error" ¦ "timeout" ¦ "combo" | 四者皆可 | 模块E 的动画反馈类型 |

约束：
· 模块B 录入题目时，type 字段只能填 "计算题"，填其它值会导致导入失败。
· 模块D 编写教材时，grade 字段只能引用 "四年级上" 或 "四年级下"。
· 模块E 的 onComplete 回调中，is_correct 只能是布尔值 true/false，不得用字符串 "1"/"0"。

## 3.3 默认配置参数

以下配置参数有默认值，但可在约定范围内由用户或前端调整：

| 参数名 | 默认值 | 可调范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pagination.pageSize | 20 | 10 / 20 / 30 / 50 | 分页条数，前端提供选项 |
| test.questionCount | 20 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | 基础测试抽题数，教师选择 |
| game.timeLimitPerQuestion | 60 | 不可调（固定） | 每题限时秒数 |
| game.firstLevelingQuestions | 60 | 不可调（固定） | 首次定级测试题数 |
| game.flashWarningSeconds | 5 | 不可调（固定） | 倒计时最后几秒变红闪烁 |
| export.urlExpires | 48h | 不可调（固定） | 下载链接有效期 |
| export.fontSize | 12pt | 不可调（固定） | 导出文档字号 |
| export.lineSpacing | 1.5 | 不可调（固定） | 导出文档行距 |
| export.pageSize | A4 | 不可调（固定） | 导出页面尺寸 |
| export.questionsPerPage | 20 | 不可调（固定） | 每页最多题目数，自动分页 |

## 3.4 前端全局状态约定

状态管理方案：外包团队**自选**（Redux / Vuex / Pinia / Zustand 均可）。但无论使用哪种方案，全局状态树必须包含以下字段，且**命名不可变**：

interface GlobalState {
  user: {
    id: string;          // UUID，对应 Supabase auth.users.id
    email: string;
    nickname: string;
    grade: "四年级上" | "四年级下";
  } | null;
  currentUnit: {
    unitId: number;
    unitName: string;
  } | null;
  gameSession: {
    level: number;          // 1 ~ 10
    totalLevels: 10;        // 固定值
    studentName: string;
    score: number;
    answers: AnswerRecord[];
    isFirstTime: boolean;   // 是否首次闯关
  } | null;
  testConfig: {
    unitId: number;
    count: number;          // 10/15/20/25/30
  } | null;
  errorNotes: Record<string, number[]>;  // 错题本：{ unitId: [questionId, ...] }
}

// 禁止自行添加不兼容的字段名，如用 "current_unit" 替代 "currentUnit"

约束：
· 字段命名必须采用 camelCase（如 currentUnit），与 TypeScript 接口一致。
· errorNotes 字段用于错题本功能，模块E 在闯关结束后需将答错的 question_id 按 unitId 分组写入。
· 全局状态不直接调用 Redux/Vuex/Pinia 的 actions，所有数据库操作通过 Supabase Client 完成，状态只缓存前端数据。

## 3.5 样式/CSS 全局变量

所有外包模块的前端样式必须基于以下 CSS 变量定义，确保视觉统一：

:root {
  /* 品牌色 */
  --primary-color: #1565C0;       // 主色调
  --primary-light: #E3F2FD;       // 浅背景
  --primary-dark: #0D47A1;        // 深强调
  
  /* 功能色 */
  --success-color: #43A047;       // 正确/成功
  --error-color: #E53935;         // 错误/失败
  --warning-color: #FB8C00;       // 警告/超时
  --info-color: #039BE5;          // 提示/信息
  
  /* 中性色 */
  --bg-color: #FAFAFA;            // 页面背景
  --card-bg: #FFFFFF;             // 卡片背景
  --text-primary: #263238;        // 主文字
  --text-secondary: #607D8B;    // 次要文字
  --border-color: #E0E0E0;        // 边框/分割线
  
  /* 游戏专用色（模块E） */
  --game-primary: #1565C0;
  --game-success: #43A047;
  --game-error: #E53935;
  --game-warning: #FB8C00;
  --game-bg: #E3F2FD;
  --game-card-bg: #FFFFFF;
  
  /* 字号 */
  --font-size-xs: 12px;
  --font-size-sm: 14px;
  --font-size-base: 16px;
  --font-size-lg: 18px;
  --font-size-xl: 24px;
  
  /* 间距 */
  --space-xs: 4px;
  --space-sm: 8px;
  --space-md: 16px;
  --space-lg: 24px;
  --space-xl: 32px;
  
  /* 圆角 */
  --radius-sm: 4px;
  --radius-md: 8px;
  --radius-lg: 12px;
}

约束：
· 模块A 的所有页面必须使用上述变量，不得直接写死 #FF0000 等纯红纯蓝色。
· 模块E 的游戏组件使用 --game-* 前缀的变量，但调色板必须与主品牌色一致。
· 支持通过 CSS 自定义属性覆盖，但默认主题必须以上述值为准。

# 四、通用接口契约

通用接口契约是所有外包模块必须遵守的底层规范。无论外包哪个模块，都必须先理解并遵循本章内容。

## 4.1 数据交换格式

（1）所有数据交换统一使用 JSON 格式（UTF-8 编码）。
（2）日期时间格式统一为 ISO 8601：YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ，例如 2026-07-09T10:30:00+08:00。
（3）数字类型：整数使用 number（无小数），浮点数保留 2 位小数。
（4）空值处理：数据库字段允许 NULL 时，JSON 中使用 null；不允许使用 undefined 或空字符串代替。
（5）枚举值使用字符串，必须在第三章「枚举值全集」范围内，不得自行扩展。

## 4.2 认证与权限

（1）外包前端模块（模块A、模块E）必须通过 Supabase Auth 登录获取 JWT Token，所有 API 请求自动携带 Token。
（2）外包服务模块（模块C）如部署为独立服务端，需使用主干团队提供的 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 进行服务端调用，该密钥严禁暴露给前端或写入前端代码。
（3）数据库层面的权限由 RLS 策略控制，外包模块不得尝试绕过 RLS 直接操作数据库。

## 4.3 错误码规范

外包模块返回的错误信息必须遵循以下格式：

type ErrorResponse = {
  code: string;       // 错误码，见下表
  message: string;   // 人类可读的错误描述（中文）
  details?: any;      // 可选的详细错误信息
};

标准错误码表：

| 错误码 | 含义 | HTTP状态码 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUCCESS | 操作成功 | 200 | 正常处理 |
| INVALID_PARAM | 请求参数缺失或格式错误 | 400 | 检查必填字段和数据类型 |
| UNAUTHORIZED | 未登录或 Token 过期 | 401 | 引导用户重新登录 |
| FORBIDDEN | 无权限访问该资源 | 403 | 检查 RLS 策略或用户身份 |
| NOT_FOUND | 请求的资源不存在 | 404 | 检查 ID 是否正确 |
| CONFLICT | 数据冲突（如唯一键重复） | 409 | 检查重复数据 |
| EXPORT_FAILED | 文档生成失败 | 500 | 检查输入数据格式和模板完整性 |
| TIMEOUT | 操作超时 | 504 | 重试或降低请求复杂度 |

Supabase 原生错误码映射：
· 23505（唯一冲突）→ 映射为 CONFLICT
· 42501（RLS 拒绝）→ 映射为 FORBIDDEN
· PGRST116（JWT 过期）→ 映射为 UNAUTHORIZED
· 42P01（表不存在）→ 映射为 NOT_FOUND

# 五、模块A：前端界面开发

## 5.1 职责边界

外包范围：平台所有可见页面的 UI 实现、交互逻辑、响应式布局。
不包括：用户认证逻辑（由 Supabase Auth SDK 直接提供）、数据库操作（由 Supabase Client 封装）。
重要约束：移动端适配**完全不做**，仅支持桌面分辨率 1024×768 及以上。

具体页面清单：

| 页面 | 路由 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | / | 年级选择、双入口（授课/竞赛）、用户中心入口 | P0 |
| 单元选择页 | /teaching/units | 卡片列表展示所有单元，含测试标识 | P0 |
| 单元详情页 | /teaching/units/:id | 三栏布局：内容讲述 / 基础测试 / 一起练 | P0 |
| 竞赛单元页 | /competition/units | 选择闯关单元，展示关卡概览（10关固定） | P0 |
| 闯关页面 | /competition/play | 沉浸式答题界面，计时器（60秒/题），进度条 | P0 |
| 结果页 | /competition/result | 得分展示、等级、备注输入框 | P0 |
| 排行榜 | /competition/rank | 按单元分组排名列表 | P1 |
| 用户中心 | /user/center | 测试答案列表、闯关记录、个人信息、错题本 | P1 |
| 登录页 | /login | 教师登录表单（调用 Supabase Auth） | P0 |

## 5.2 输入规格（主干团队提供给外包）

（1）Supabase 项目配置：

SUPABASE_URL=https://kcavasttvezmhaixuvmd.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=<提供正确的Anon Key>

（2）设计稿：Figma / Sketch 文件或高保真截图（标注尺寸、颜色、字体、间距）。
（3）数据库表结构文档（表 3-1 ~ 3-6，含字段类型和说明）。
（4）接口契约文档（本文档）。
（5）示例数据：每个页面至少提供 3 组真实业务数据用于开发调试。
（6）技术约束：TypeScript 不强制严格模式（strict: false 亦可），但推荐使用。

## 5.3 输出规格（外包团队交付给主干）

（1）前端项目代码：完整的源代码，使用 React 18+ 或 Vue 3+ 框架。TypeScript 可选，不强制严格模式。
（2）状态管理：外包团队自选（Redux / Vuex / Pinia / Zustand 等），但必须包含第三章 3.4 规定的全局状态字段。
（3）UI 组件库：允许使用第三方组件库（Ant Design / Element Plus / Material UI 等），但需保持与第三章 3.5 CSS 变量一致。
（4）构建产物：静态文件（HTML/JS/CSS），可部署到任意静态托管服务。
（5）组件目录结构：

src/
├── components/          # 公共组件（按钮、卡片、导航栏）
├── pages/               # 页面级组件（与路由一一对应）
├── hooks/               # 自定义 React Hooks（如 useSupabase, useAuth）
├── services/            # Supabase Client 封装层
├── types/               # TypeScript 类型定义（必须与数据库表结构一致）
├── utils/               # 工具函数
├── store/               # 状态管理（自选方案）
└── assets/              # 静态资源（图片、图标、字体）

（6）TypeScript 类型定义文件：必须与数据库表字段 100% 对应，例如：

interface Unit {
  unit_id: number;
  unit_name: string;
  unit_desc: string | null;
  grade: "四年级上" | "四年级下";
  has_test: boolean;
  created_at: string;  // ISO 8601
}

interface Question {
  question_id: number;
  unit_id: number;
  content: string;
  answer: string;
  type: "计算题";  // 当前只支持计算题
  difficulty: 1;  // 当前统一为 1，后续启用 1|2|3
}

## 5.4 接口清单（前端与 Supabase 的调用规范）

外包前端必须按以下规范调用 Supabase API：

| 操作 | Supabase Client 调用写法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 获取单元列表 | supabase.from("unit").select("*").eq("grade", "四年级") | 展示在单元选择页 |
| 获取单元内容 | supabase.from("unit").select("*").eq("unit_id", id).single() | 单元详情页加载 |
| 获取题目 | supabase.rpc("generate_test", { unit_id: 1, count: 20 }) | 基础测试抽题，count 由教师选择 |
| 保存测试答案 | supabase.from("test_answer").insert({...}) | 答案存入用户中心 |
| 获取闯关记录 | supabase.from("record").select("*, note(*)").eq("teacher_id", user.id) | 用户中心展示 |
| 保存闯关记录 | supabase.from("record").insert({...}) | 闯关结束后保存 |
| 保存备注 | supabase.from("note").insert({ record_id, content }) | 结果页输入 |
| 获取排行榜 | supabase.rpc("get_rank_by_unit", { unit_id: 1 }) | 排行榜页面 |
| 重置进度 | supabase.from("record").delete().eq("unit_id", id) | 需二次确认弹窗 |
| 获取错题本 | supabase.from("record").select("answers_json").eq("teacher_id", user.id).eq("unit_id", id) | 用户中心错题本页，筛选答错的 question_id |

## 5.5 验收标准

（1）所有页面在 Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 120+ 中正常显示，无样式错乱。
（2）**移动端完全不做适配**，仅保证桌面分辨率 1024×768 及以上完美显示。
（3）每个页面至少提供 3 个交互测试用例（正常流程、异常流程、边界条件）。
（4）所有 Supabase API 调用必须包含错误处理（loading 状态、错误提示、重试机制）。
（5）代码通过 ESLint 检查，无严重错误。TypeScript 不强制严格模式，但推荐使用。
（6）Lighthouse 性能评分：Performance ≥ 70，Accessibility ≥ 90。
（7）所有 CSS 颜色必须使用第三章 3.5 的 CSS 变量，不得写死十六进制值。

# 六、模块B：题库内容建设

## 6.1 职责边界

外包范围：小学四年级数学科目的计算题（口算、竖式、脱式、简便运算等）的录入、分类、校对。
不包括：系统架构、数据库部署、题目算法逻辑（如定级算法）。
重要约束：当前所有题目不区分难度（difficulty 统一为 1），后续版本再启用难度分级。

## 6.2 输入规格（主干团队提供给外包）

（1）教材目录：人教版四年级数学上册/下册的单元划分（单元名称、单元简介、教学重点）。
（2）单元数量：暂按 **8~10 个单元** 预留，具体单元名称和数量后续由主干团队补充，模块B 先按此范围录入，预留扩展空间。
（3）题目格式规范：

字段名      必填  类型      说明
unit_id     是    integer   所属单元ID（由主干提供单元对照表）
content     是    string    题目内容（LaTeX或纯文本，支持上下标）
answer      是    string    标准答案（数值或表达式）
type        是    string    固定为"计算题"（枚举值，禁止扩展）
difficulty  是    integer   固定为 1（当前不区分难度，后续启用 1|2|3）

（4）单元对照表（Excel/CSV）：

unit_id | unit_name          | grade
1       | 大数的认识         | 四年级上
2       | 公顷和平方千米     | 四年级上
3       | 角的度量           | 四年级上
...     | ...（8~10个单元）   | 四年级上/下

（5）题目数量要求：每个单元至少 50 道题，全书至少 400 道题。由于当前不区分难度，每单元的 50 道题均匀分布即可，无需按难度比例控制。
（6）格式示例：

{
  "unit_id": 1,
  "content": "345 + 678 = ______",
  "answer": "1023",
  "type": "计算题",
  "difficulty": 1
}
{
  "unit_id": 3,
  "content": "用量角器画一个 125° 的角，并标出顶点和边。",
  "answer": "（作图题，答案为图形描述）",
  "type": "计算题",
  "difficulty": 1
}

## 6.3 输出规格（外包团队交付给主干）

（1）数据文件：JSON 数组文件（questions.json）或 CSV 文件（questions.csv），UTF-8 编码，无 BOM 头。
（2）数据校验报告：Excel 文件，列出每道题的单元归属、重复题目标记。
（3）导入脚本：如提供 SQL 插入语句，必须符合 PostgreSQL 语法（INSERT INTO question(...)）。
（4）校对记录：每道题至少经过 2 人校对，记录校对者姓名和日期。

## 6.4 接口清单（数据导入约定）

| 交付物 | 格式要求 | 验收方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| questions.json | JSON数组，每个元素为题目标准字段 | 程序校验 + 人工抽查 | 字段必须完整，无缺失 |
| questions.csv | UTF-8编码，列名与字段名一致 | 程序校验 + 人工抽查 | 可用Excel直接打开 |
| import.sql | PostgreSQL INSERT语句 | 在测试数据库执行 | 注意转义单引号 |
| 校验报告.xlsx | 含单元分布、重复标记 | 人工审核 | 重复题目必须标注 |

## 6.5 验收标准

（1）字段完整性：所有题目必须包含 unit_id、content、answer、type、difficulty，缺失率为 0%。
（2）答案正确率：随机抽查 10% 的题目，答案正确率 ≥ 98%。
（3）单元归属正确率：抽查 10% 的题目，单元归属正确率 100%。
（4）difficulty 字段：所有题目必须为 1，不得出现 2 或 3。
（5）重复率：同一单元内题目重复率（语义相似）≤ 5%。
（6）导入成功率：提供的 SQL/JSON 在测试数据库中一次性导入成功，无语法错误。
（7）单元数量：至少覆盖 8 个单元，最多 10 个单元，每个单元至少 50 题。

# 七、模块C：Word/PDF 导出服务

## 7.1 职责边界

外包范围：一个独立的服务或 Serverless Function，接收题目 JSON 数据，生成符合格式要求的 Word 或 PDF 文档。
不包括：题目数据的获取（由主干提供）、用户认证（由主干在调用时校验）。

## 7.2 输入规格

输入为一个 JSON 对象，包含以下字段：

interface ExportRequest {
  // 文档元信息
  title: string;        // 文档标题，如"四年级上册第3单元基础测试"
  teacher_name: string; // 教师姓名，显示在页眉或页脚
  generated_at: string; // 生成时间，ISO 8601格式
  test_no: number;      // 第几次测试
  
  // 题目数组
  questions: Array<{
    question_id: number;
    content: string;      // 题目内容（纯文本或简单HTML）
    order: number;       // 题号（1, 2, 3...）
  }>;
  
  // 输出格式（枚举值，见第三章）
  format: "docx" | "pdf";  // 默认 docx
  
  // 样式配置（固定值，不可调）
  style: {
    font_size: 12;        // 固定 12pt
    line_spacing: 1.5;    // 固定 1.5倍
    page_size: "A4";      // 固定 A4
    questions_per_page: 20; // 固定每页20题，自动分页
  };
}

## 7.3 输出规格

输出为一个 JSON 对象，包含以下字段：

interface ExportResponse {
  code: "SUCCESS" | "EXPORT_FAILED" | "INVALID_PARAM";
  message: string;
  data?: {
    download_url: string;   // 文档下载链接（临时URL，有效期48小时）
    file_name: string;      // 文件名，如"四年级上册第3单元基础测试_20260709.docx"
    file_size: number;      // 文件大小，字节
    expires_at: string;     // 链接过期时间，ISO 8601（48小时后）
  };
}

文档格式要求：
（1）标题居中，黑体，字号 16pt。
（2）题号加粗，题目内容宋体，字号 12pt。
（3）每页底部显示页码（格式：第 X 页）。
（4）页眉显示："乡村教学辅助平台 — 基础测试" + 教师姓名。
（5）页脚显示："答案请登录平台查看，勿向学生透露"。
（6）每页题目不超过 20 道，自动分页。
（7）答案**不得**出现在导出文档中，答案数据单独返回给主干存储。

## 7.4 接口清单

| 接口 | 方法 | 输入 | 输出 | 部署方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /api/export | HTTP POST | ExportRequest JSON | ExportResponse JSON | Supabase Edge Function / Vercel Serverless |
| POST /api/export/preview | HTTP POST | ExportRequest（仅前3题） | HTML预览字符串 | 同上，用于前端预览 |

调用示例：

const res = await fetch("https://<export-service>/api/export", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer " + serviceRoleKey  // 仅服务端调用
  },
  body: JSON.stringify({
    title: "四年级上册第3单元基础测试",
    teacher_name: "张老师",
    generated_at: "2026-07-09T10:30:00+08:00",
    test_no: 1,
    questions: [
      { question_id: 101, content: "345 + 678 = ______", order: 1 },
      { question_id: 102, content: "789 - 456 = ______", order: 2 }
    ],
    format: "docx",
    style: {
      font_size: 12,
      line_spacing: 1.5,
      page_size: "A4",
      questions_per_page: 20
    }
  })
});

## 7.5 验收标准

（1）50 道题的导出耗时 ≤ 3 秒。
（2）生成的文档在 Word 2016+ / WPS / LibreOffice 中正常打开，无乱码、无错位。
（3）PDF 导出时，中文字体正确嵌入（推荐使用思源黑体或微软雅黑）。
（4）文档中**绝对不包含答案**，主干团队会用程序扫描答案关键词进行验证。
（5）下载链接有效期 **48 小时**，过期后返回 403。
（6）并发测试：同时发起 10 个导出请求，成功率 ≥ 95%，无数据串扰。

# 八、模块D：教材内容数字化

## 8.1 职责边界

外包范围：将人教版四年级数学教材（纸质或 PDF）转换为结构化数字内容，按单元组织，包含文本、公式、配图说明。
不包括：教学视频制作、动画制作、互动课件开发。
单元数量：暂按 8~10 个单元预留，具体单元名称后续由主干团队补充。

## 8.2 输入规格

（1）教材扫描件或 PDF 电子版（由主干团队提供）。
（2）单元划分对照表（与模块B共用同一单元ID）。
（3）年级范围：当前仅 "四年级上" 和 "四年级下"（枚举值，禁止扩展）。
（4）内容格式规范：

字段名          必填  类型      说明
unit_id         是    integer   单元ID（对照表提供）
section_id      是    integer   小节ID（每单元内从1递增）
section_title   是    string    小节标题
content         是    string    正文内容（Markdown格式，支持LaTeX公式）
has_image       否    boolean   是否含配图（图片由主干提供命名规范）
image_names     否    string[]  配图文件名数组（如["unit1_sec2_fig1.png"]）
key_points      否    string[]  教学重点（2-3条）

（5）Markdown 格式示例：

## 1.1 亿以内数的认识

在日常生活中，我们经常会遇到比万大的数。

例如，北京市人口约有 **21893095** 人。

$$ 21893095 = 20000000 + 1000000 + 800000 + 90000 + 3000 + 90 + 5 $$

> 教学重点：认识数位顺序表，掌握亿以内数的读写方法。

![配图](unit1_sec1_fig1.png)

## 8.3 输出规格

（1）Markdown 文件：每个单元一个文件，命名为 `unit_{unit_id}.md`，UTF-8 编码。
（2）JSON 索引文件：`content_index.json`，包含所有单元的目录结构：

[
  {
    "unit_id": 1,
    "unit_name": "大数的认识",
    "sections": [
      {
        "section_id": 1,
        "section_title": "亿以内数的认识",
        "has_image": true,
        "image_count": 3
      }
    ]
  }
]

（3）配图文件：如有手绘/扫描配图，按命名规范 `unit{unit_id}_sec{section_id}_fig{n}.png` 存放。
（4）校对记录：每个单元标注校对完成状态。
（5）单元数量：至少 8 个单元，最多 10 个单元。

## 8.4 接口清单

| 交付物 | 格式 | 命名规范 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| unit_1.md ~ unit_N.md | Markdown | unit_{unit_id}.md | 人工阅读 + 结构校验 |
| content_index.json | JSON | 固定命名 | 程序校验字段完整性 |
| 配图文件 | PNG/JPEG | unit{unit_id}_sec{section_id}_fig{n}.png | 图片清晰，文字可辨识 |
| 校对照表 | Excel | proofreading.xlsx | 人工审核 |

## 8.5 验收标准

（1）内容完整性：教材原文内容无遗漏，所有例题、习题、知识点均包含。
（2）格式正确性：Markdown 语法正确，可通过标准解析器渲染，无语法错误。
（3）单元对应：每个小节必须正确归属到对应单元，错误率 = 0%。
（4）配图质量：图片分辨率 ≥ 300 DPI，文字清晰可读，文件大小 ≤ 500KB/张。
（5）公式正确：LaTeX 公式在 MathJax 或 KaTeX 中可正确渲染，无解析错误。
（6）索引一致性：content_index.json 中的 section 列表与 Markdown 文件中的标题层级一致。
（7）单元数量：8~10 个单元，不得超出此范围。

# 九、模块E：闯关游戏交互组件

## 9.1 职责边界

外包范围：闯关游戏的前端交互组件，包括答题界面、计时器（60 秒/题）、答题反馈动画、得分展示、连击效果、音效提示等。
音效资源：由外包团队**自行提供**，包括答题正确、错误、超时、连击、闯关通过等音效。
不包括：题目数据获取（由主干通过 Supabase 提供）、闯关记录保存（由主干调用 API）、排行榜逻辑（由主干 RPC 实现）。
重要：首次定级测试为 60 题限时测试，不是固定关卡内的前 N 题。

## 9.2 输入规格（Props / 接口）

组件接收以下 Props（React）或 props（Vue）：

interface GameProps {
  // 题目数据（由主干通过 Supabase 获取后传入）
  questions: Array<{
    question_id: number;
    content: string;        // 题目内容（支持简单HTML渲染）
    order: number;           // 题号
    time_limit?: number;     // 该题限时（秒），默认60秒（固定值）
  }>;
  
  // 关卡信息
  level: number;            // 当前关卡（1~10，固定10关）
  level_name: string;        // 关卡名称
  total_levels: 10;         // 固定值 10，不得更改
  
  // 学生信息
  student_name: string;     // 学生姓名（教师输入）
  
  // 是否首次定级
  is_first_time: boolean;   // true = 进行60题定级测试
  
  // 回调函数（由主干团队实现，组件只负责调用）
  onAnswer: (questionId: number, answer: string, timeSpent: number) => void;
  onComplete: (score: number, answers: AnswerRecord[], isLeveled: boolean) => void;
  onTimeout: (questionId: number) => void;
  onGiveUp: () => void;
  onCombo: (comboCount: number) => void;  // 连续正确回调
}

interface AnswerRecord {
  question_id: number;
  student_answer: string;
  is_correct: boolean;
  time_spent: number;       // 答题用时（秒）
}

首次定级测试逻辑：
· 当 is_first_time = true 时，组件进入「定级模式」：
  - 从题目池中抽取 60 题，学生在固定时间内不断答题。
  - 系统根据答题正确率和连续正确数量，综合判定是否通过定级。
  - 定级判定标准由主干团队的 RPC 函数实现，组件只负责调用 onComplete 回调并传递 isLeveled 结果。
· 当 is_first_time = false 时，组件进入「正常闯关模式」：
  - 按当前 level 从对应关卡中抽取题目（每关题目数不固定，由主干提供）。
  - 每题限时 60 秒，倒计时最后 5 秒变红闪烁。

## 9.3 输出规格（组件交付物）

（1）React/Vue 组件：可复用的闯关组件，支持直接嵌入到主干团队的前端页面中。
（2）动画库：允许使用第三方动画库（Framer Motion / GSAP 等），但需保持性能。
（3）音效文件：由外包团队自行提供，格式为 MP3 或 OGG，需包含以下音效：
  - 答题正确（correct.mp3）
  - 答题错误（error.mp3）
  - 倒计时警告（timeout-warning.mp3，最后5秒播放）
  - 超时（timeout.mp3）
  - 连击（combo.mp3，连续答对2题以上播放）
  - 闯关通过（level-pass.mp3）
  - 闯关失败（level-fail.mp3）
（4）组件文件结构：

components/
├── GameContainer.tsx      # 主容器组件（接收Props）
├── LevelingMode.tsx        # 定级模式组件（60题限时）
├── NormalMode.tsx          # 正常闯关组件（10关）
├── QuestionCard.tsx        # 单题展示组件
├── Timer.tsx               # 倒计时组件（60秒，最后5秒闪烁）
├── AnswerInput.tsx         # 答案输入组件（支持数字键盘）
├── FeedbackOverlay.tsx     # 答题反馈动画（正确/错误/超时）
├── ScoreBoard.tsx          # 得分展示面板
├── ProgressBar.tsx         # 关卡进度条
├── ComboDisplay.tsx        # 连击展示
├── GameOverModal.tsx       # 闯关结束弹窗（显示得分、等级）
└── SoundEffects.tsx        # 音效管理组件

styles/
├── game.css               # 所有组件样式（CSS Modules或Styled Components）
└── animations.css         # 动画关键帧（CSS动画 + 第三方库）

assets/
├── sounds/                # 音效文件
│   ├── correct.mp3
│   ├── error.mp3
│   ├── timeout-warning.mp3
│   ├── timeout.mp3
│   ├── combo.mp3
│   ├── level-pass.mp3
│   └── level-fail.mp3
└── images/                # 游戏素材（可选）

（5）主题配置：支持通过 CSS 变量或 Theme Provider 自定义颜色，默认主题使用第三章 3.5 的 --game-* 变量。

## 9.4 接口清单（回调函数契约）

组件只负责调用以下回调函数，具体的数据保存和逻辑判断由主干团队实现。

| 回调函数 | 触发时机 | 参数说明 | 主干团队需实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| onAnswer | 学生提交答案时 | questionId, answer, timeSpent | 校验答案、记录答题日志、更新得分、判断连击 |
| onComplete | 定级完成或关卡完成 | score, answers[], isLeveled | 保存闯关记录/定级结果、调用 RPC 判定 |
| onTimeout | 单题倒计时结束（60秒） | questionId | 记录该题超时，标记为错误，中断连击 |
| onGiveUp | 学生点击"放弃"按钮 | 无 | 确认弹窗，保存已答记录 |
| onCombo | 连续答对2题及以上 | comboCount | 播放连击音效、展示连击动画 |

## 9.5 验收标准

（1）交互流畅：答题切换延迟 ≤ 200ms，动画帧率 ≥ 30fps。
（2）输入友好：数字键盘优先（适配触屏），支持 Enter 键提交，支持 Backspace 回退。
（3）反馈明确：答题后 500ms 内显示正确/错误反馈（绿色对勾/红色叉号 + 音效 + 动画）。
（4）超时处理：倒计时最后 5 秒变红闪烁并播放警告音效，超时后自动进入下一题并播放超时音效。
（5）定级模式：60 题定级测试必须在有限时间内完成，UI 清晰展示当前进度（第 X/60 题）。
（6）可复用性：组件无外部状态依赖（不直接调用 Redux/Vuex/Pinia），所有状态通过 Props 和回调传递。
（7）无障碍：支持键盘 Tab 导航，支持 aria-label 标注（方便屏幕阅读器）。
（8）浏览器兼容：Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 120+，不使用实验性 CSS 特性。
（9）音效完整：7 种音效文件齐全，音量可控，支持静音开关。

# 十、错题本功能（补充模块）

错题本功能不属于独立外包模块，而是**模块A（前端界面）和模块E（游戏组件）的附加功能**。所有错题本相关逻辑由主干团队通过 Supabase 数据库实现，外包团队只需在对应位置展示数据。

## 10.1 数据模型

错题本数据来源于闯关记录表（record）中的 answers_json 字段。每次闯关结束后，主干团队会解析 answers_json，将答错的 question_id 按 unit_id 分组存储。外包团队无需关心存储逻辑，只需调用 Supabase API 获取错题列表。

interface WrongNote {
  unit_id: number;
  unit_name: string;
  wrong_questions: Array<{
    question_id: number;
    content: string;
    student_answer: string;
    correct_answer: string;
    wrong_count: number;  // 累计答错次数
    last_wrong_at: string; // ISO 8601
  }>;
}

## 10.2 展示位置

（1）用户中心页：新增「错题本」标签页，按单元分组展示所有错题。
（2）闯关结果页：在 GameOverModal 中增加「查看本关错题」按钮，点击后弹窗展示本轮答错的题目。
（3）单元详情页：在「基础测试」入口旁增加「错题重练」按钮，点击后从错题本中抽取该单元的错题生成测试。

## 10.3 接口清单

| 操作 | Supabase Client 调用写法 | 使用模块 |
| --- | --- | --- |
| 获取错题本（按单元分组） | supabase.rpc("get_wrong_notes", { teacher_id: user.id }) | 模块A |
| 获取某单元错题 | supabase.from("record").select("answers_json").eq("teacher_id", user.id).eq("unit_id", id) | 模块A |
| 错题重练抽题 | supabase.rpc("generate_wrong_test", { unit_id: 1, count: 10 }) | 模块A |

## 10.4 验收标准

（1）用户中心「错题本」页能正确展示所有答错的题目，按单元分组，显示答错次数和上次答错时间。
（2）闯关结果页「查看本关错题」按钮仅在本轮有错题时显示，无错题时隐藏。
（3）错题重练功能能从错题本中正确抽取题目，生成测试后答对的题目从错题本中移除（或减少 wrong_count）。
（4）错题本 UI 与整体页面风格一致（使用第三章 3.5 CSS 变量）。

# 十一、对接验收流程

以下流程规范了主干团队与外包团队从协议签署到最终验收的完整协作过程。

图 11-1 接口对接验收流程

各阶段详细说明：

| 阶段 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 接口契约交付 | 主干团队 | 本文档 + 数据库Schema + 示例数据 | 外包团队确认理解无误 | T+0 |
| 2. 协议确认 | 双方 | 签署后的接口协议文档（含版本号） | 双方负责人签字/邮件确认 | T+2天 |
| 3. 独立开发 | 外包团队 | 按模块独立开发，定期同步进度 | 每周提交进度报告 | 按模块工期 |
| 4. 提交测试 | 外包团队 | Mock数据 + 单元测试用例 + 接口调用示例 | 主干团队可运行测试 | 开发完成后3天内 |
| 5. 集成测试 | 主干团队 | 集成测试报告（含问题清单） | 所有P0功能通过 | 收到交付后5天内 |
| 6. 问题修复 | 外包团队 | 修复后的代码 + 问题修复说明 | 问题关闭率≥90% | 收到问题后7天内 |
| 7. 验收通过 | 双方 | 验收签字 + 代码合并到主干 | 所有验收标准达标 | 修复完成后3天内 |
| 8. 持续监控 | 主干团队 | 线上运行监控报告 | 无P0级故障 | 长期 |

关键原则：
（1）接口契约一旦确认，版本锁定。如需变更，必须提交《接口变更申请单》，经双方评审通过后方可修改。
（2）外包团队开发期间，主干团队提供技术支持（每周1次线上答疑），但不介入具体编码。
（3）集成测试阶段，主干团队负责搭建测试环境（含测试数据库），外包团队配合调试。
（4）验收通过后，代码版权归项目方所有，外包团队保留署名权。

# 十二、附录

## 附录A：版本变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-09 | 初版发布，定义5个可外包模块 + 错题本补充 + 全局配置规范 | 主干团队 |

## 附录B：术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Supabase | 开源Firebase替代方案，提供PostgreSQL数据库、Auth、Realtime、Storage等 |
| RLS | Row Level Security | PostgreSQL行级安全，通过策略控制用户只能访问自己的数据 |
| RPC | Remote Procedure Call | 远程过程调用，此处指PostgreSQL存储函数，通过HTTP调用 |
| JWT | JSON Web Token | JSON格式的令牌，用于用户身份验证 |
| Anon Key | Anonymous Key | Supabase客户端公钥，可暴露给前端 |
| Service Role Key | Service Role Key | Supabase服务密钥，拥有数据库全部权限，严禁暴露 |
| Edge Function | Edge Function | 部署在CDN边缘的Serverless函数，低延迟执行 |
| JSONB | JSON Binary | PostgreSQL的二进制JSON类型，支持索引和高效查询 |
| P0/P1 | Priority 0/1 | P0为最高优先级（必须交付），P1为次要优先级（可延期） |
| CSS Variables | CSS Variables | CSS自定义属性，用于全局主题和样式统一 |
| 定级测试 | Leveling Test | 首次闯关前进行的60题限时测试，用于判定学生初始等级 |
| 错题本 | Wrong Notes | 自动收集学生答错题目的功能，支持按单元分组和重练 |

## 附录C：联系方式与协作工具

（1）代码仓库：GitHub（https://github.com/hui-757/rural-teaching-aid-platform）
（2）文档协作：飞书文档 / Notion（接口协议文档在线版本）
（3）沟通渠道：飞书群（日常沟通）+ 每周五下午线上会议（进度同步）
（4）问题追踪：GitHub Issues（标注模块代号，如 [模块A] [模块B]）
（5）交付上传：GitHub Pull Request 或飞书云盘（大文件）

## 附录D：典型测试用例示例

模块A（前端）- 单元选择页测试用例：

用例A-01：正常加载
  输入：用户已登录，选择年级"四年级上"
  操作：进入 /teaching/units
  预期：页面显示8~10个单元卡片，卡片含名称、简介、测试标识
  通过标准：渲染时间 < 2s，无报错

用例A-02：无网络
  输入：断开网络连接
  操作：进入 /teaching/units
  预期：显示"网络异常，点击重试"提示，点击后重新加载
  通过标准：提示文案正确，重试功能正常

用例A-03：单元无测试
  输入：某单元 has_test = false
  操作：查看该单元卡片
  预期：卡片不显示"基础测试"入口，仅显示"内容讲述"和"一起练"
  通过标准：入口隐藏，无空白区域错位

模块B（题库）- 数据校验测试用例：

用例B-01：字段完整性
  输入：questions.json 含 100 道题
  操作：运行校验脚本
  预期：所有题目均包含 unit_id, content, answer, type, difficulty
  通过标准：缺失字段数量 = 0，difficulty 全部为 1

用例B-02：单元归属
  输入：unit_id = 3 的题目集合
  操作：人工抽查 20%
  预期：所有题目均属于"角的度量"单元
  通过标准：归属正确率 = 100%

用例B-03：答案正确性
  输入：计算题 50 道
  操作：用计算器验证答案
  预期：答案与计算结果一致
  通过标准：正确率 ≥ 98%

模块C（导出）- 服务测试用例：

用例C-01：正常导出
  输入：50 道计算题，格式 docx
  操作：POST /api/export
  预期：返回 download_url，文件大小 > 0，可在 Word 打开
  通过标准：生成耗时 ≤ 3s，文件格式正确

用例C-02：文档不含答案
  输入：50 道题（含答案字段）
  操作：导出后打开文档
  预期：文档正文仅显示题目，无 answer 内容
  通过标准：grep 搜索答案关键词，匹配数 = 0

用例C-03：下载链接有效期48小时
  输入：导出一份 docx
  操作：等待48小时后访问 download_url
  预期：返回 403 或 404
  通过标准：过期后不可下载

用例C-04：并发导出
  输入：10 组不同的 50 道题
  操作：同时发起 10 个 POST 请求
  预期：返回 10 个不同的 download_url，文件内容不串扰
  通过标准：成功率 ≥ 95%，内容独立性 100%

模块E（游戏）- 闯关测试用例：

用例E-01：首次定级（60题）
  输入：is_first_time = true，题目池 100 题
  操作：开始闯关，连续答对 45 题，答错 5 题，超时 10 题
  预期：UI 显示 "第 45/60 题"，倒计时 60 秒，答错后播放错误音效
  通过标准：60 题全部完成，onComplete 回调触发，传递 isLeveled 结果

用例E-02：正常闯关（10关）
  输入：is_first_time = false，level = 3，题目 10 题
  操作：开始闯关，答对 8 题，答错 2 题
  预期：进度条显示 3/10，每题限时 60 秒，最后 5 秒变红闪烁
  通过标准：通过判定正确，onComplete 回调触发

用例E-03：超时处理
  输入：单题，time_limit = 60
  操作：等待 60 秒不答题
  预期：倒计时最后 5 秒变红闪烁并播放警告音效，60 秒后自动进入下一题
  通过标准：onTimeout 回调触发，播放超时音效，连击中断

用例E-04：音效完整性
  输入：7 种音效文件
  操作：在 Chrome 中运行游戏，触发所有音效事件
  预期：正确、错误、超时、警告、连击、通过、失败 7 种音效均能正常播放
  通过标准：无静音、无破音、音量可控、支持静音开关

模块D（教材）- 内容测试用例：

用例D-01：单元数量
  输入：教材数字化交付物
  操作：统计 unit_{id}.md 文件数量
  预期：8 ≤ 文件数量 ≤ 10
  通过标准：在 8~10 个单元范围内

用例D-02：Markdown 语法
  输入：unit_1.md
  操作：用标准 Markdown 解析器渲染
  预期：无语法错误，标题层级正确，LaTeX 公式可渲染
  通过标准：渲染后格式正确，无丢失内容